桃園市立內壢國民中學113學年第1學期11月份導師會議

1. 時間：113年11月5日(星期二)上午7時45分
2. 地點：地下會議室
3. 出席人員：如簽到表
4. 主席：李孟倫主任 紀錄：賴加晉
5. 各處室報告：
6. **教務處**
7. **重要行事曆提醒：**
	1. 11/7(四)～11/8(五)八年級隔宿露營，第八節暫停實施，教師遺留課務請同仁留意入班公告。
	2. 11/13(三)～11/15(五)晨會時間各年級第二次段考英語黃金十句。
	3. 11/13(三)下午八年級社區高中職參訪-新興高中。
	4. 11/14(四)全校新冠疫苗注射。
	5. 11/27(三)～11/28(四)第二次段考，請導師協助提醒學生應考相關事項，並留意成績輸入時限；11/28(四)第六、七節辦理八年級生涯發展教育講座。
	6. 11/29(五)學習扶助成長測驗開始施測。
	7. 12/5(四)下午第四群組社會領域種子教師多元教學素養培育與提升工作坊(新明國中)。
	8. 12/6(五)下午第四群組自然科學、科技領域種子教師多元教學素養培育與提升工作坊(自強國中、本校)。
8. **全校/全體教師：**
9. 關於113年第二次本土語報名費補助已開始申請，請符合資格的老師儘速向教學組提出申請。
10. 各項獎學金或急難救助金申請，可請查閱校網獎助學金專區，或洽註冊組協助辦理。
11. 九年級複習班寒假師資開班研擬規劃中，再請九年級導師們協助相關事項的徵詢與執行。寒假輔導課只開九年級，七八年級若有開班需求，需自行排定師資與課程內容堂數規劃。
12. 請導師協助宣導，請班上同學們務必注意班級裡的攝影機及攝影機架，目前已收到兩個班級通報，其中有一個班級的攝影機架掉落。
13. 依教育局來文，預計從113年10月21日至同年11月15日，進行社交工程演練。演練期間會寄送釣魚信件，請同仁勿開啟來路不明信件或下載檔案。
14. 未完成A3數位素養增能研習請於12月底前至edu磨課師+上網學習<https://moocs.moe.edu.tw/moocs/#/course/detail/10002252>　。
15. 印刷室本學期11月起人力調整：週一＆五--淑燕、週二＆四--家欣、週三--實習教師，時間為上午八時至下午三時。
16. 感謝家長會挹注的經費支持，這學期為373、374辦公室補足所需用的變頻冰箱，並為全校辦公室添購大同電鍋及蒸盤，讓同仁們日常辦公生活更加便利；同時也再次提醒同仁們留意用電安全，同一辦公室勿同時使用2個電鍋，使用後也務必記得將電鍋插頭拔起。
17. **七年級導師：**
18. 學生卡內碼資料已匯入至圖書館系統，學生已可憑卡借書。
19. 校外教學一籌已結束，辦理日期待導師們確認排序，已知全國音樂比賽團體組3/1起、個人組3/15起辦理，若下學期2至4月有其他重要事務須避開，再請儘速告知以利調整。
20. **九年級導師：**

12/26(四)～12/27(五)為試模擬日期。待收到公文確認後，再發放正式考程通知，暫估12/6（五）試模擬超額比序積分採計截止，請導師協助提醒學生留意時限。

1. **學務處**

**訓育組**

1、 九年級畢業旅行於10/28-10/30順利完成，辦理結案相關事宜 中，感謝各位九年級導師協助配合。

2、 九年級畢業紀念冊11/6召開第一次編輯會議，請班導協助選出負責的同學擔任畢冊編輯組員。

3、 八年級畢業旅行待八年級隔宿回來後開第一次籌備會議。

4、 山野教育-白雞山登山課程於12/11進行，目前開放學生報名中，敬請鼓勵有興趣的同學至訓育組領取報名表。

**生教組**

1. 由警察機關來文，近期查獲諸多危險物品，其有一項為:「穿雲箭」，經內政部警政署刑事警察局鑑定屬槍砲彈藥刀械管制條例管制物且具殺傷力，煩請導師務必多留意，倘若學生有攜帶疑似物品，應通知學務處生教組。圖案如下:

 

1. 煩請導師多加留意班上同學的狀況，有疑似藥物濫用、偏差行為及性別事件，請立即通知學務處生教組。
2. 12:00-12:10為寧靜用餐時間請學生在教室安靜用餐。
3. 非教學需要及教室無人時窗簾保持拉開。
4. 因應近期發生學生當街遭強拉騷擾情事，煩請導師多加宣導以下事項：

(1)提醒學生上學勿單獨太早到校，放學不要太晚離開校 園，務必儘量結伴同行或由家人陪同，絕不行經漆黑小 巷或人煙罕至的地方及進出危險場所。

(2)請家長為孩子準備哨子且放置書包，以備不時之需。

(3)學校與周邊店家簽訂愛心導護站如（便利商店），如有需要儘速前往並大聲喊叫。由愛心導護站協助聯繫學校人員，以利提升學生安全防護。

**衛生組**

1. 請協助宣導勿將飲料包裝或紙餐具丟至廁所垃圾桶。謝謝!
2. 為防範登革熱, 請時時注意掃區是否有積水, 外掃區尤其要將垃圾桶加蓋或倒置。
3. 請協助鼓勵學生飯後做好口腔清潔, 刷牙若不方便, 「使用牙線(棒)」也算喔! 本月的潔牙單已置於班級櫃, 10月份的單子請盡快繳回。
4. 塑膠類有3種：➀寶特瓶➁硬塑膠➂軟塑膠，請協助分成3類再送至回收場，皆要壓扁或疊好以減少空間。

**體育組**

體育組導師會議資料

1. 本次校慶運動會班級敘獎單尚有班級未繳交，請於11/5（二）放學前繳至學務處體育組。個人田徑賽獲獎名單由體育組統一敘獎。
2. 感謝各位導師們的參與和協助，使這次校慶運動會能夠順利完成，針對本次活動提出的寶貴意見，可至校網首頁填寫回饋單，學務處予以採納列入明年辦理之參考依據。
3. **總務處**

導師會議總務處資料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 總務工作及工程名稱 | 施做進度 |
| 1 | 綜合大樓新建工程(楓貞) | 1.10/9(三)上午9:30，至新工處參加本案採購需求審查會議。會議中主要是對此案的採購契約內容、投標需知、投標廠商評選需知、巨額採購前預期使用效益評估提報格式、最有利標辦理招標之評估確認表…等文件進行審查修正，並對新建及拆除工期進行討論。2. 因本案經費變動辦理追加經費，亦於10/17(四)發函至教育局。(總經費由原預算2億2,800萬元整，調整為2億5,262萬584元整，不足經費2,462萬584元整)。3. 10/17(四)新工處電話聯絡校方，請校方將修正後的統包需求書，於10/23(三)紙本發文至新工處及專管-恆康工程顧問股份有限公司。4.10/28(一)專管單位同意審定本校提送之「修正後統包需求書」。(本工程專管單位為恆康工程顧問股份有限公司及蔡孟哲建築師事務所共同投標，本案執行主要是蔡孟哲建築師事務所，爾後公文大多會是蔡孟哲建築師事務所發文)5.10/28(一)新工處函復已用印之委託代辦協議書正本。6.10/29(二)教育局函文同意追加本案經費至2億5,262萬584元。 |
| 2 | 113年度補助老舊廁所修繕實施計畫(勤學樓)(楓貞) | 1. 本案申請改善範圍為勤學樓1-2樓女廁。
2. 本案工期70日曆天，已於9/28(六)開工，(大噪音的施工時間為9/28、29、10/5、6、10、12、13。七天)期間於10/15-16第一次段考、10/26(六)校慶運動會、11/27-28第二次段考期間要求廠商停工，預計完工日為12中旬。
3. 該案截以至報告前已將原有廁所馬桶及牆面、地面磁磚打除，並安裝新馬桶及埋管，上週監造單位也至校檢視進度。
4. 另搗擺及磁磚、地磚顏色也請美術教師協助選色完成，已交由廠商進行訂貨。
5. 10/12-18進度：2樓壁面磁磚完成、2樓牆面及地板防水層完成、1樓牆面防水層完成。
6. 10/19-25進度：1樓壁面磁磚完成、1.2樓地板磁磚完成、鋁窗及百葉窗安裝完成。
7. 10/25-11/3進度：衛生設備安裝、燈具安裝、鋁窗安裝、造型通風窗安裝，周邊環境復原。
8. 11/4-9預定進度：周邊環境復原，隔間島擺安裝，環境整理。
 |
| 3 | 112年度補助改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯) (楓貞) | 1. 本案概算金額經調整後為286萬9,998元，教育局僅同意補助本校新臺幣160萬元。

2．9/9已函文教育局申請不足款經費。3．經追蹤進度，教育局回覆俟彙整其他學校資料後，併同函報國教署申請追加補助。 |
| 4 | 改善教學環境設施計畫(楓貞) | 1.801-804教室加裝一扇門及110年建物安全檢查不合法規要改善之處，概算表及計畫已核章，本案預計請葉明月議員協助經費申請(70萬元)。2.預計本周發文至教育局申請經費。 |
| 5 | 教室照明設備改善(楓貞) | 1. 近期屢有教室及辦公室通報照明不足，本週預計汰換819教室照明平板型LED燈具(819班靠走廊側平均照度為329LUX，全室平均照度為485LUX，未達標準)。

2、819教室為燈具汰換示範班級，如成效良好，將爭取全校教室照明燈具汰換補助經費。 |
| 6 | 南大門老舊圍牆(楓貞) | 10/25(五)請建築師協助編列南大門老舊圍牆概算，有以下兩方案1.有人行道：1178萬9,982元2.無人行道：1051萬3,187元10/29(二)已將概算表交給校長，再請校長裁示後續。 |
| 7 | 114年度本市立學校校舍防水隔熱改善計畫(楓貞) | 1.申請期限:11/152.已請邑程建築師事務所協助概算編列。10/29(二)建築師到校現勘。3.預計改善區域為勵志樓老舊鐵皮屋頂(4樓音樂教室屋頂)、勤學樓及集智樓老舊破損屋簷、集賢樓前段未設置太陽能板之屋頂。 |
| 8 | 114年度本市立各級學校活動中心修繕及設備改善經費需求(楓貞)  | 1.申請期限:11/152.申請補助經費需求逾200萬元以上或有立即修繕或採購必要性者，請另行以個案方式申請補助，以免延誤時效3.10/21(一)及11/1(五)廠商到校評估活動中心冷氣改善需求經費。 |
| 9 | 114-116年度補助改善無障礙校園環境計畫(楓貞) | 1.申請期限:11/152.10/29(二)已請協助本校無障礙盤點的何丞占建築師協助缺失改善之概算編列。 |
| 10 | 博愛樓後方地坪塌陷概算(楓貞) | 建築師已協助編列概算表，版本有三1.183萬3208元(全部用新磚)2.97萬8510元(原磚鋪設)3.76萬9835元(原磚鋪設，餐車重壓處局部pc)版本3:會被車壓到的地方做堅固耐用的混凝土(藍色範圍)，其他地方就整地及配料鋪設，原磚復原。https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfWvLvsm6YwhpEEjriLdMvUVd9CMfCJI20OpHr8fVcFsT_esOEUiYKIanK-wRUGNpvgg_SrKcEdE-ZTi4arBg-sRO2n8lsDh8QOVwy8FbB78afufKZiOeGSOKhfHThEaOJ6zOdeP97CgLG-7lP3ENl-x8CHba4BPjeqv7ViMw?key=QpIs2yGN4gfDfjvtkLhD0A(註：本案原預計請葉明月議員協助經費補助70萬元，因另案「110年建物安全檢查不合法規改善案」有急迫性，114年7月本校將再度執行建物安全檢查，如仍未改善將面臨新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。爰本案建請另覓經費申請) |
| 11 | 充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備採購案(瑮雪) | 1. 本案教育局核定補助經費金額為120萬元整，於

 7/17決標予震旦行股份有限公司五股一分公司。1. 廠商於9/23提供調整後單價分析表，設備組已於9/25發文請款中。
 |
| 12 | 113年度班級教室觸屏輔助教學設備採購案(瑮雪) | 該案目前仍在等桃園市政府採購申訴審議委員會，審議結果通知後再行後續處理。 |
| 13 | 勵志樓2樓電腦教室空間調整採購案(瑮雪) | 1. 資訊組於113.10.07提供概算表及需求規範。
2. 本案概算金額為新台幣281,150元，招標文件撰寫中
3. 預計於11/15前上網公告。
 |
| 14 | 113年推動中小學數位學習精進方案-國民中小學數位內容與教學軟體實施計畫(瑮雪)  | 1. 資訊組於113.10.18提供校內准簽、規格表。
2. 本案概算金額為新台幣708,000元，因需購買「11311-177翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『派卷』國中進度、總複習」軟體共2,360套。
3. 該案經簽准後，採限制性招標方式辦理，已於10/25(五)決標予翰林教育科技股份有限公司。
4. 廠商於11/1(五)將合約書及完工報告書送到學校，經檢視所送合約書內容有漏印，已請廠商11/4(一)補送，預計安排於11/5(二)下午辦理驗收。
 |
| 15 | 勤學樓前老舊木平台整建計畫(仕鴻)  | 1. 9/18請建築師至現場勘察量測規畫。
2. 9/20建築師再至現場進行補測。
3. 9/25取得建築師規畫概算(總經費167萬1640元)。
4. 9/30於校長室招開需求確認會議後，已請校長提供概算及相關資料向議員爭取補助。
5. 10/15(二)取得議員補助款150萬建議書。
6. 本於10/24(四)簽准準備發文教育局，使用教育局建議款，然10/26(六)議員通知將改簽使用工務局建議款，因函送資料不同，待取得議員工務局建議書後，呈校長簽准後再函送教育局申請補助。
 |
| 16 | 113學年度畢業紀念冊及攝影採購案(仕鴻) | 1. 該案已於10/25(五)決標予演色印刷有限公司。
2. 後續將進行合約書的簽核。
 |
| 17 | 體育器材採購案(仕鴻) | 1. 10/28依學務處採購簽呈辦理。
2. 待需求單位確認採購品項詳細規格後，該案將簽請以公開取得報價單或企劃書招標，採最低標決標。
 |

**非工程類項**

1. 康芮颱風造成本校樹木傾倒5棵、樹木斷枝5棵、大王椰子被吹斷葉片數片，另有殘餘葉片在大王椰子上搖搖欲墜。11/1(五)已通報教育局災損，將請廠商估價統計處理費用後，依教育局規定於11/6(三)中午前報局辦理經費補助申請。
2. 承上，因校內多處樹木傾倒及斷枝，11/1(五)緊急聯絡配合的園藝廠商，廠商安排11/3(日)先進校處理部分倒樹移除，11/4(一)再安排怪手處理大棵倒樹的移除。
3. 另校園多處步道因樹根生長將高壓磚隆起，造成多位學生跌倒受傷，廠商已陸續利用假日進校整平，目前全數整平完畢。
4. 114年度建築物消防設備修繕費補助申請，期限訂於12/13(五)前完成，已請啟峰消防協助本校消防設備檢查並列出缺失改善經費。近期382出現異常的假警報，也請廠商儘快入校檢查系統情況。
5. A1 A2球場球柱及822教室鐵窗的移除事宜，廠商已於11/1(五)入校移除完成，822教室拆下的部分鐵窗將進行修改後，安裝在游藝樓3樓生科教室窗戶做為防墜安全圍護，其餘有價廢料將以時價回收後，回收款再繳回校方。
6. 原活動中心漏水經廠商於10/18(五)入校進行防水層塗抹施作後，經10/31(四)颱風大雨觀察後仍發現漏水現象，11/1(五)緊急通知光電廠商處理，廠商承諾預計下週至校再次場勘，後續再進行施工補強。
7. 全校冷氣清洗保養案，於10/16(三)辦理驗收未通過，廠商於10/20(日)到校進行缺失改善，10/29(二)複驗通過，待驗收相關資料核章完畢後，辦理核銷事宜。
8. 另政府補助5、6、9、10月的班級冷氣費，目前尚有10月分的儲值額度，請尚未至總務處進行儲值的班級，可以利用本周期間至總務處儲值。
9. **輔導室**
10. 輔導組

(一)七年級專輔教師巡迴課程申請表(藍色)：請有意願的七導於11/05-

11/15提出申請。

(二)親職講座：敬請導師協助於聯絡簿張貼報名貼紙

1、時間：113年11月15日(五)19：00-21：00

2、講師：黃柏嘉諮商心理師

3、主題：「情竇初開！脫韁野馬？國中生家長如何陪伴青少年談性說愛」

4、地點：本校地下會議室

二、資料組

 (一)、 **7年級**：

 1. 技職教育宣導：11/6(三)第五節/活動中心

 2. 七導、輔導老師生涯手冊研習：11/6(三)第五節/閱覽室

 (二)、 **8年級**：

 1. 隔宿露營

 (1) 11/5(二)午休：隔宿表演總驗收。

 (2) 隔宿露營學習心得徵稿，擇優獎勵精美文具10名。(稿紙

 週二11/5發放)，請導師代為宣導，優秀作品刊登在內視鏡上，將記嘉

 獎。

 (3 )隔宿露營11/7~11/8，請再次提醒學生集合時間7:20，兩天穿著

 校服、外套，攜帶健保卡，隨身物品保管等事宜，感謝！

 2. 社區高中職參訪：

 (1)時間：11/13（三） 午休-7節。

 (2)地點：新興高中

 (3)集合方式：先在活動中心集合，再依序上車。

 3. 生涯發展講座：聲勢革命-AI科技與歌手的時代碰撞

 (1)時間：11/28(四)第6-7節

 (2)地點：活動中心

 (3)當天是第二次段考，請任課老師隨班。

 4. 抽離式產業參訪：

 (1)時間：12/4（三） 12:25-第7節。

 (2)地點：日式點心觀光工廠─手信霧隱城

 (3)費用：全額由教育局補助(車資、DIY材料費)。

 (4)名額：60位，每班2位保留名額(橘色報名表)，備取報名表發放20張

 (白色報名表)。若11/12中午截止報名後仍有名額，依報名順序遞補。

 (5)參加學生由資料組統一辦理公假。

(三 ) **9年級**:

 

1. 特教組:

 1、11/6（三）八年級英資生15人參加南區英資班交流

 2、11/12（二）九年級資優班校外教學

各班公假單將於前一天放教務處班級櫃

1. 議案討論
2. 臨時動議
3. 散會