桃園市立內壢國中114學年第一學期11月份導師會議議程

時間：114年11月4日(星期二)上午7時45分

地點：地下會議室

出席人員：如簽到表

主席：蔡仲凱主任

各處室報告：

教務處:

- 行事曆提醒：

- 1.11/7(五)校慶運動會補假一日。

- 11/13(四)-11/14(五)為八年級隔宿露營，第八節皆暫停，帶隊教師所遺課務，會安排入班老師，屆時會再公布名單。

- 黃金十句將於11/26(三)-11/28(五)朝會抽念，12/3(三)-12/5(五)舉行抽背：早自習公布名單，於下課時間至教務處抽背。

- 12/5（五）試模擬超額比序積分採計截止，再請提醒學生留意時限

- 12/11-12為本校第二次段考。再請導師們協助提醒學生應考相關事項與留意成績輸入時限。

- 12/18-19為試模擬日期。待收到公文確認後，再發放正式考程通知。

- 第九節學習扶助、原住民族語課程偶有學生無故缺課，擔心若學生翹課在校外但家長以為孩子在學校上課，為避免意外發生，請導師協助提醒孩子準時到班上課。

- 基於環保及經費考量，第二次段考預計將統一使用舊卡進行測驗，請導師（特別是七年級導師）提醒各班學生「依題號作答」。以下事項也請導師知悉：

  - 所謂舊卡即是第一次段考學生個人之答案卡，置於各科試卷袋內，故答案卡須發給原學生，請導師於段考當日將座位表先行畫在黑板上，以便監考老師發下舊卡。

  - 若學生的舊卡班級座號於第一次段考畫錯或漏畫卡，請學生於第二次段考時修正或補上。

  - 各科試卷袋內均準備「備用卡5張」，供各班備用。

  - 若考試當天缺考，請將該生舊卡抽出，個別交給試務中心人員，勿與原班答案卡一同放置，否則該生將登記為0分而非缺考。

- 請導師加強宣導試場規則，特別是穿戴式裝置，請學生不要攜帶至試場。下次段考將會連同段考考程表一起發下【內壢國民中學學生各項測驗違反試場規則處理辦法】，也可請學生參照學生手冊。

- 預計於12/17-24進行本學年的冬至國際教育日，將邀請外籍學生與外語教師入班分享跨國文化，讓學生從真實交流中體驗不同國家的生活風俗與文化特色，歡迎有興趣的老師提前與教務處協行聯絡，安排入班交流與活動時段。

- 各項獎學金或急難救助金申請，可請查閱校網獎助學金專區，或洽註冊組協助辦理。

- 九年級學術性社團寒假師資開班研擬規劃中，再請九年級導師們協助相關事項的徵詢與執行。

- 寒假輔導課只開九年級，七八年級若有開班需求，需自行排定師資與課程內容堂數規劃。

- 14午休或放學時段欲借用圖書館留置學生進行補考、補作業，請同仁務必知會圖書館管理老師或服務志工，並請從旁督導、做好場地清潔及復原。

- 七年級學生卡內碼資料已匯入至圖書館系統，學生已可憑卡借書。

- 本學期家長會有提供獎勵給完成閱讀有感學習單的同學，歡迎導師們多多鼓勵、帶領孩子們每日10分鐘閱讀課外優良讀物。

- 部分七年級線上教室Classroom尚未建立，若老師們需協助請洽資訊組。

- 麻煩導師們協助注意，班上觸屏，請於外堂課、放學時或沒有使用時，務必關機，長時間待機，觸屏會持續發熱，過熱會使觸屏容易損壞，謝謝老師們的協助。

學務處:

訓育組：

- 九年級校外教學：九年級畢業旅行於10/15-10/17順利完成，感謝各位九年級導師協助配合。11/6午休在博愛樓地下會議室有畢旅總結會議，請老師們撥冗出席。後續會辦理結案相關事宜。

2、	九年級畢業紀念冊11/5午休召開第一次編輯會議，請班導協助選出負責的

同學擔任畢冊編輯組員。

3、	八年級畢業旅行待八年級隔宿回來後開第一次籌備會議。

4、	山野教育-白雞山登山課程於11/05進行。已完成學生公假。

5、 11/17(星期一) 上午9:05舉行全校團拍，請各位老師準時參與。下雨天將

移至活動中心進行。

6.全校服務學習時數已上校網

生教組:

- 請導師多加留意班上同學的狀況，有疑似藥物濫用、偏差行為及性別事件，請立即通知學務處生教組。

- 寧靜用餐時間為12:00~12:10，請導師提醒同學餐前準備應於12:00前完成，寧靜用餐時間務必請同學待在教室用餐，也請導師隨時掌握用餐時間以及午休時間班級動向，並避免寧靜午餐時間讓學生離開教室。

- 請導師提醒同學，於校園內不要奔跑、聽見預備鈴就開始回教室準備上課、及教室的窗簾幫忙拉起，俾利生教組巡邏。

- 有關交通安全宣導：

教職員：

- 校內車輛行駛速限10公里。

- 同仁與小孩搭乘交通工具入校時，請在停車場停妥車輛後再上下車。

- 行駛時，晴天時請依照人車分離動線行駛。雨天時，上學期間北大門車道入口將開放學生通行，同仁行駛時務必注意。

- 若同仁有訪客來訪，請落實登記並避免上下學期間進出以免發生意外。

學生：

- 騎乘自行車請戴安全帽保護頭部。

- 雨天北大門不實施人車分道，同學可走正門進入，但請留意車輛以及警衛的指示。

- 學生服儀提醒，穿外套時請拉上拉鍊。並縫上名牌，名牌不足的可向員生社詢問。

- 下雨天，若雨勢較大，可穿拖鞋或雨鞋入校，但請進入教室後更換運動鞋。

- 提醒老師留意網路上言行，避免爭議產生。

- 班級下課或是用餐時間禁止擅自使用觸屏上網，再請導師協助宣導以及管理。

衛生組:

- 請外掃區的班級，垃圾桶記得拿磚塊或石頭壓住，否則垃圾蓋容易飛走。

- 清掃廁所的班級，若清掃乾淨仍有臭味時除向總務處通報外，也請來學務處找衛生組，拿取明星花露水噴灑在廁所牆面，以保持清香。另外打掃時間請勿完全禁止同學使用廁所。

- 請導師鼓勵學生飯後做好口腔清潔, 刷牙若不方便, ”使用牙線(棒)”也算，11月的潔牙單於11/3置於班級櫃, 10月份的單子也請盡快繳回。

- 請協助宣導桃園市政府有提供衛生棉給各校，有需求的同學可向衛生組索取。

- 為防範登革熱, 請注意掃區是否有積水, 外掃區尤其要將垃圾桶加蓋或倒置。

- 請協助宣導勿將飲料包裝或紙餐具丟至廁所垃圾桶，或是在樓梯處亂丟垃圾。

體育組:

- 本次校慶運動會班級敘獎單預計在下週一11/10發放，個人田徑賽獲獎名單由體育組統一敘獎。

- 感謝各位導師們的參與和協助，針對本次活動提出的寶貴意見，可至校網首頁填寫回饋單，學務處予以採納列入明年辦理之參考依據。

總務處:

| 序號 | 總務工作及工程名稱 | 施做進度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 綜合大樓新建統包工程 (楓貞) | - 6/19(四)決標公告:本案於6/12(四)決標予千代營造有限公司/仁成水電工程有限公司/拓維建築師事務所。 - 6/23(一)下午2點，拓維建築師事務所4人到校拜訪暨進行初步報告。 - 7/16(三)起台地測量公司到校進行全校現況實際測量及植栽統計。 - 7/17(四)中壢地政事務所到校進行639、898、899地號土地複丈(鑑界)。 - 7/21(一)下午2點，千代營造有限公司高董事長及高經理到校拜訪暨與本校討論綜合大樓需求事宜。 - 7/24(四)新工處召開「綜合大樓新建統包工程」第一次工作及需求確認會議。 - 7/28(一)開始進行地質鑽探工程(共3孔)，預計需8-10天。 - 統包團隊依7/24(四)新工處會議結論，須於8/8(五)前修正並提送初步規劃報告書。 - 地質鑽探工程已於8/11(一)完成3孔鑽探工作。 - 8/14(四)密件函新工處本案委託監造技術服務案聘（派）兼委員建議名單。 - 8/21(四) 新工處召開8月月會暨第5次專業技術協調會線上會議，會議中針對建築基地校樹的去留及位置多有討論。 - 8/27(三)上午至校現場勘察確認校樹移植或移除位置確認。 新校舍目前規劃 ◎北大門停車空間約為永久汽車格35+2=37。彈性汽車格26、合計63。 機車格72+1=73 單車48 ◎南大門永久汽車格28+2=30。 機車格 維持現狀 ◎另已與海豐餐廳旁停車場洽詢，目前初步爭取到每月停車費1500元(月繳)。 ◎配合游藝樓拆除，屆時2間生科教室會移至新大樓、家政教室移至集賢樓1樓、理化教室移至勵志樓2樓。 - 9/9(二)新工處召開結構設計原則處本部審查會議。 - 9/15(二)下午2時新工處召開初步規劃審查會議，有關拆除游藝樓部分，本校請統包團隊一併拆除游藝樓廁所；另有關機車及腳踏車棚是否包含車棚部分，本校已提供統包需求文字供團隊參考研議。 - 9/18(四)下午4時召開9月月會暨第7次專業技術協調會線上會議，會議討論游藝樓拆除之太陽能板再利用及原儲存電量如何使用、期程管制說明等議題。 - 9/25(四)新工處上網「內壢國民中學綜合大樓新建統包工程委託監造技術服務」，10/9(四)上午9:30開標。因無廠商投標而致流標，10/14(二) 新工處第2次上網，訂10/21(二)上午13:30開標。又因無廠商投標致流標。預計將於10/29(三)召開流標檢討會議。 - 10/14(二)拓維建築師事務所送建造執照申請書到校申請用印，10/15(三)至桃園市政府建管處掛件。 - 暫定10/29(三)10時召開10月份月會暨第10次專技會議線上會議。 - 10/30新工處辦理「內壢國民中學綜合大樓新建統包工程」北側既有排水設施經過，確認結構安全與否會勘，由新工處工務科張科長巍霈主持會勘。 |
| 2 | 112年度補助改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯) (楓貞) | - 本案決標予「昱里營造有限公司」。於7月5日開工，工期150日曆天，履約期限為12月1日。 - 9/23(二)會同設計監造建築師、得標廠商、電梯廠商、校方進行電梯試運轉測試，並要求廠商對測試結果進行改善。 - 10/2(四)下午2時桃園市政府教育局所屬學校工程品質督導小組到校督導本案品質及進度事宜。 - 9/25(四)本校電梯已取得昇降設備許可函(中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會114年9月25日114中建使字第11409092號函，使用許可證編號: 045-0004359) 。。 - 10/21(二)上午9時召開工務協調會議，確認彩繪位置及增加4扇電梯門大圖輸出，請廠商於10/29(三)前先完成1F-3F彩繪 |
| 3 | 教室照明設備改善 (楓貞) | - 5/12(一)獲教育局核定本案經費為200萬元整，教育局補助款為170萬元，本校配合款為30萬元(配合比率15%)。 - 6/30簽准於共同供應契約向暐肯照明有限公司下訂燈具，暐肯於8/4(一)起開始進場施工，(施工時間預計為早上7點至晚上7點)。 - 全校燈管汰換已全數更換完畢，俟清點數量後安排後續驗收事宜。 - 10/17(五)廠商申報竣工，俟廠商備齊驗收相關資料後安排驗收事宜。 |
| 4 | 南大門老舊圍牆 (楓貞) | - 113年11/12(二)下午議長、教育局長、中壢區公所及家長會長到校會勘南大門老舊圍牆後。 - 114年5/7(三)獲教育局核定本案經費1,100萬元。，教育局補助款為935萬元(500萬+435萬)，本校配合款為165萬元(配合比率15%)，因本案概算金額為1,250萬2,490元整，核定金額外尚不足150萬2,490元，故本校自籌金額為315萬2,490元。 - 6/20(五)葉明月議員及中壢區公所區長等共同會勘南大門前通學步道，決議由中壢區公所拆除南大門老舊圍牆，於拆除處設置簡易圍籬，並緊鄰圍籬鋪設人行步道。 - 7/8(二)下午2時中壢區公所於本校閱覽室召開「桃園市立內壢國民中學通學廊道新闢工程案」會勘會議，決議由中壢區公所拆除南大門老舊圍牆，拆除處原地設置簡易圍籬，緊鄰圍籬鋪設通學廊道。爰全案改由本校委請中壢區公所代辦。 - 7/31(四)中壢區公所及鉅揚工程顧問股份有限公司到校實地勘查復華六街通學廊道案。 - 8/7(四)、8/12(二)鉅揚工程顧問股份有限公司到校進行南大門圍牆的測量。 - 9/16(二) 鉅揚工程顧問公司工程師至校與校方現場走察，討論南大門圍牆相關事宜。含水溝排水走向、電線及樹木去留如何處理?將會再召開會議討論確認。 - 該案動工後，因施工作業空間需求，將暫時拆除南大門機、踏車車棚，屆時大樓亦在施工，故停車空間擬規劃於操場圍牆邊。 - 10/17(五)上午9時30分中壢區公所代辦「桃園市立內壢國民中學通學廊道新闢工程」一案，於中壢區復興段676地號現場會勘，676地號地主不同意通學廊道由其土地上經過，中壢區公所將另覓其他方式讓通學廊道連通復華街。 |
| 5 | 114年教育局補助什項修繕工程-博愛樓後方地坪改善工程計畫 (楓貞) | - 4/23(三)教育局同意備查修正後概算，本案修正後概算為123萬5,833元，學校自籌配合款為18萬5,375元。 - 本案採公開取得、最低標決標方式，於7/1(二)決標予明鑫建築行，7/10(四)開工，工期45日曆天，預計於8/23(六)完工。 - 9/17(三)本案驗收通過，廠商已提送竣工圖等相關文件後辦理結案請款事宜。 - 10/3(五)已撥工程款予廠商，後續辦理監造勞務驗收及付款事宜。 |
| 6 | 114年度改善無障礙校園環境計畫(楓貞) | - 教育局核定補助經費107萬2,000元。 - 5/23(五)與許志豪建築師事務所簽訂委託規劃設計監造服務契約。 - 本案於7/16(三)第二次開標，決標予必盛工程有限公司。 - 8/28(四)廠商申報竣工，9/4(四)監造及廠商到校進行竣工確認。 - 9/9(二)辦理驗收，部分項目驗收不符改善時間為14天(至114年9月23日)。近期將安排第二次驗收。 - 10/3(五)上午辦理複驗驗收通過，因本案補助款為國教署經費，廠商工程款需俟國教署撥款或先向教育局申請預付款。 - 14.10/15(三)辦理建築師勞務案書面驗收事宜。 |
| 7 | 活動中心冷氣設備改善計畫 (楓貞) | - 教育局同意補助本校「活動中心冷氣設備改善計畫」經費100萬元整(教育局款85萬元，本校配合款15萬元)。 - 本案汰換2台落地箱型冷氣機及新增舞台上2台吊隱式冷氣機。 - 9月中已完成冷氣機供約下訂、安裝及既有設備拆除等採購事宜。 - 本案安裝上的附加採購，決標予淨寶企業有限公司。於9/20(六)開工，履約期限60日曆天，預計竣工日期為11/18。 - 10/21(二)下午安裝2台廂型冷氣的風管帆布接頭後即完成所有工項，預計10/28(二) 完成試機及最後收尾。 |
| 8 | 114年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」(楓貞) | - 教育局核定核定金額為新臺幣96萬6,000元，施工位置為勤學樓1樓男生廁所。 - 9/18(三)國教署召開本案說明會，會議重點如下： - 獲補助學校一定要規劃一間「性別友善廁所」。 - 學校要成立「老舊廁所改造推動小組」，由校長擔任召集人，其成員應包含總務主任、教師、學生代表、校內性平會成員、家長代表等，本案性別友善廁所規劃設計要經過小組會議討論通過後，方可提交雲科大送審資料。 - 預計於10/31(五)前完成規劃設計監造技術服務委託作業，與建築師完成簽約事宜。 |
| 9 | 建置桃園市高中多元入學適性宣導整合網站(瑮雪) | - 本計畫教育局核定經費為93萬8,960元，其中資本門經費為90萬元，此部分需上網招標。 - 於7/2(三)上網公告、7/9(三)辦理開標及評審、7/10(四)辦理議約。 - 7/10(四)決標予艾諾比數位資訊股份有限公司。 - 教育局國中科訂於7/25(五)下午2點召開線上工作小組會議。會議中有請廠商於8/1(五)中午12時前將設計完畢之3種版型電子檔放置群組供教育局確認。 - 廠商已於8/1(五)傳3版型供教育局確認中。 - 目前已完成版型確認及簽約。 - 本案第一階段系統建置期期限至10/31(五)，廠商現已完成網站框架並進行測試中。 |
| 10 | 藝術才能音樂班充實教學設備採購計畫(偲倫) | - 依據輔導室特教組114年5月12日准簽辦理(文號1140003947)。 - 本案教育局核定金額100萬元整，本校自籌配合款15萬3,000元（配合比率15%加上自籌金額3,000元），概算金額為100萬3,000元整。 - 本案於7/4(五)決標予豫章實業有限公司。決標金額為96萬元整。 - 7/29(二)契約書已用印完成。 - 9/19(五)已完成驗收。將進行後續付款結案事宜。 |
| 11 | 114學年度數理資優班開班教室設備(排氣櫃)採購案 (偲倫) | - 輔導室特教組於7/23(三)提供經費核定函、准簽及概算表等相關需求資料。 - 本案核定經費70萬元整，排氣櫃採購金額為新臺幣235,000元整，擬採公開取得書面報價最低標方式辦理，上網招標文件製作中。 - 本案預計招標時程如下(等標期7天): - 上網公告：10月1日(星期三)-10月7日(星期二)下午5時 - 資格審查：10月8日(星期三)上午9時。 議 價：10月8日(星期三)上午10時。 - 已於10/23(四)決標於國教儀器企業有限公司。 |
| 12 | 桃連區114學年度高級中等學校免試入學試模擬測驗 (偲倫) | - 教務處註冊組於7/30(三)提供經費核定函、概算表及實施計畫等相關需求資料。 - 本案核定經費新臺幣339萬2,635元整，試模擬測驗費採購預算金額為新臺幣2,990,000元整，擬採限制性招標準用最有利標方式辦理。 - 此案擬聘請內外聘評選委員共11人(內聘2+外聘9)，開會通知單及評選相關資料陸續寄送給各委員。 - 本案已於9/2(二)完成議約並決標予康軒文教事業股份有限公司，決標金額為299萬元整。 - 契約書已用印完畢。廠商執行中。 |
| 13 | 勤學樓前老舊木平台整建計畫 (仕鴻) | - 本案總概算167萬1,640元。，同意補助150萬元整。 - 114年1/9(四) 建築師修正概算為152萬80元。 - 6/3(二)決標予君芳景觀設計有限公司。 - 7/1(二)正式開工 - 因氣候條件影響，校方依規定同意展延10日。履約日為9/8(一)。 - 9/17(三)辦理驗收，部分工項驗收不通過，予廠商14日曆天改善，期限至10/1(三)，改善後再次辦理驗收。 - 10/9(四)上午10:30辦理複驗，結果因樹穴縫隙過大及抿石子處會積水，故複驗仍未通過。 - 廠商於10/18(六)、10/19(日)兩天入校進行洩水坡度改善，打除原有地面，重新抓高程、重新抿石子。 - 因11/1(六)校慶活動該處為主要動線區，原請廠商能儘速完工通行，然廠商評估氣候因素回應有困難，將再告知廠商若於11/1日未完成，當日校方將暫時撤除警戒線供學生通行。 |
| 14 | 田徑器材訓練室改善工程(仕鴻) 「114年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫」 | - 本案4/15(二)教育局函文核定補助經費共新臺幣75萬元整。 - 7/25(五)決標予昇奕建材有限公司。 - 於8/8(五)10時於圖書室召開-開工協調會議。訂8/19(二)正式開工。 - 廠商已於10/2 (四)報竣工，於10/9(四)驗收通過。本週將開始辦理勞務驗收、工程費用、工管費 等)進行後續事宜。 |
| 15 | 跆拳道訓練室改善工程(仕鴻) 「114年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫」 | - 本案4/15(二)教育局函文核定補助經費共新臺幣60萬元整。 - 7/28(一)決標予昇奕建材有限公司。 - 於8/8(五)10時於圖書室召開-開工協調會議。訂8/19(二)正式開工。 - 廠商已於10/2 (四)報竣工，於10/9(四)驗收通過。本週將開始辦理勞務驗收、工程費用、工管費 等)進行後續事宜。 |
| 16 | 「114年度桃園市立內壢國民中學體育班射箭運動訓練器材室暨訓練場改善計畫(仕鴻) | - 本案經修正概算後總預算為154萬2,651元。教育局同意核定經費新臺幣150萬元整，教育局補助127萬5,000元整，本校需自籌配合款合計為26萬7,651元。 - 已簽陳核可，委託許志豪建築師進行規劃設計監造技術服務。 - 9/3(三)議價決標於有友澤營造有限公司。 - 本案目前已完成組合屋架設位置混凝土的澆置、組合屋架設及射箭場靶區鋼構除鏽、鋼板安裝及LED照明燈的架設工項。 - 10/22(三)組合屋內部置物承架、置箭架及工作桌進料。 - 預計下周召開本案工務會議，討論射箭場遮棚寬度與設計不符的問題。 |
| 17 | 114學年度畢業紀念冊及攝影採購案(仕鴻) | - 本案採購預算金額為新臺幣36萬8,620元整，已於9/19(五)上網招標。 - 經評選後決標予傳動數位設計印刷有限公司。 |

非工程類項

- 有關本校114年建築物公共安全檢查缺失改善項目中，其中已10/18(六)-10/19(日)完成圖書館及圖書室防火塗料油漆及10/20(一)上午完成烹飪教室瓦斯遮斷器施工。

- 圖書館加裝2台吊隱式冷氣及圖書室加裝1台壁掛式冷氣，已於9/28(日)裝設完畢，且於10/20(一)驗收通過。

- 同仁反映博愛樓樓梯只有單側扶手，為考量學生安全避免上下樓梯奔跑造成危險，已於10/10(五)完成樓梯右邊扶手的安裝。

- 德馨樓2樓916教室外再增設一台飲水機案，廠商已排於10/28(二)或10/29(三)到校裝機。

- 10/19(日)上午警衛通報925教室前大榕樹傾倒，10/19(日)下午緊急連絡廠商到校處理倒樹，10/20(一)校安通報，10/21(二)函報教育局申請風神颱風災損補助。

- 10/27(一)第二批課桌椅66套到校，驗收後發放予七年級汰換。

- 因收到10月電費單(計費期間114/9/1-30)電費413,165元、度數111,672度，較去年同期電費362,709元、度數98,200度增加費用50,456元、度數約13,472度，又本期最高需量653千瓦已超過訂定之契約容量596千瓦，經電詢台電中壢服務所查詢係9/17下午1:15用電量超過契約容量。

- 承上，有關超約用電若超出契約容量在10%以下部分，按適用電價之2倍計收基本電費；超出10%以上部分，按適用電價之3倍計收基本電費。本次超出契約容量9.5%，超出部分按適用電價223.6元之2倍收費，計算式如下:

  - 超出量為653-596=57

  - 超約百分比為(57/596)*100%=9.5

  - 加收費用為超出量57*適用電價223.6*2=25490.4元

  - 建議各處室注意開啟冷氣時間及下班務必關閉冷氣、無聲廣播撥放時間不要誤點假日或無學生在班上時間及注意時效性、電子看板播放訊息建議於學生上學時段、中午打掃等時間撥放及注意時效性，以利節電。

- 因連日大雨，目前接獲反映勵志樓4樓音樂及電腦教室、709、901、918…等教室天花板及牆壁有滲漏水情形，廠商於10/21(二)到現場查看，4樓音樂及電腦教室天花板漏水原因為樓頂鐵皮生鏽破損，造成雨水滲漏；709、901、918…等教室滲水原因可能為從外牆經窗框滲漏進來，廠商仍在評估處理方式。

- 10/7(二)游藝樓2樓805教室上方外露遮雨屋簷崩落(如下圖)，已請廠商將可能再次崩落部分直接打除。並張貼警示標語，要求學生行經游藝樓周圍時，務必行走於遮雨棚下方，以策安全。

輔導室:

輔導組:

一、親職講座：敬請導師協助於聯絡簿張貼報名貼紙

- 1時間：114年11月14日(五)19：00-21：00

- 講師：歐耶老師

- 主題：「有話好好說 別問壞問題」

- 地點：本校博愛樓B1會議室(歡迎老師們聽講座)

二、課發會決議下學期園遊會在5月會考後，我們親職周預計3月辦理，持續

2周，同樣補休4小時。

三、有關教育局來函宣導有關「未成年照顧者」辨識，問項如下：

1.家內有因傷、病、障礙或衰弱之成員，而需要學生來照顧（照顧內容包括：需要帶照顧的家庭成員去看醫生、外出參加活動，或者協助他梳洗、如廁、處理情緒）。

2.因需要提供照顧，影響學生的學業或生活。

3.「未成年照顧者」已納入脆弱家庭評估，指標如下：

(1) 考量兒少承擔家庭照顧責任，對其身心發展及受教權益造成不利影響，脆弱性因子增列「兒少擔任家庭照顧者，致影響其日常生活」。

(2) 因應實務，家庭脆弱性指標新增「兒少擔任家庭照顧者，致影響其日常生活」脆弱性因子，並列為高度脆弱性。

敬請導師留意班級學生是否有以上狀況，若有相關狀況請與輔導室聯繫，感謝導師協助！

資料組:

一、 全年級

- 學生輔導資料A卡

- 資料組會逐一檢閱後，如有缺漏會用鉛筆圈起標記，下學期開學時再發回請學生補上缺漏資料，感謝！

- 學期中如有需要查閱A卡資料，歡迎到輔導室登記借閱。

二、七年級

1.  研習資訊，請上系統報名並準時出席，感謝！

- 名稱：七年級導師及輔導教師-生涯手冊（藍本）研習

- 時間：11/5(三)第五節(20分鐘研習，之後進行校外教學籌備會)

- 地點：閱覽室

- 研習編號：J00016-250900001

- 報名連結：https://reurl.cc/89Z75R

- 七年級抽離式產業參訪

- 活動時間：12/17(三)12:20~15:40

- 活動地點：郭元益糕餅博物館

- 活動內容：觀光工廠導覽、敲敲小糕餅DIY

- 注意事項：活動前一周發放班級公假單與行前通知，懇請導師轉知參加同學。

3.  內視鏡校刊徵稿

- 七年級徵稿主題：校慶運動會

- 文字稿件規格：標題自訂，文字約300字，能附上照片更優。

- 圖畫規格：A4大小，彩色(漫畫、繪畫及創作媒材不拘)，可用學習單背面，或到輔導室拿白紙。

- 創作方向：文字作品-校慶有趣或令人驚訝的小故事、內心感動與啟發。圖畫作品-呈現運動精神、班級團結、歡樂或專注等正向價值。

- 紙本稿件請直接交輔導室資料組；照片或電子稿件，請E-mail至nljh612@mail.nljh.tyc.edu.tw

- 收件時間114/11/3(一)~113/11/14(五)

- 獎項豐富，請導師鼓勵學生踴躍投稿。學習單不夠可到輔導室領取。

三、8年級：

1.隔宿露營（11/13~11/14）：

- 學生行前說明會：11/6(四)朝會。

(2)	請導師注意各班出發當天集合上車地點，並提醒學生準時到場集合。

- 如學生參加狀況有任何異動，請務必盡速告知資料組，以免影響學生退費比例。

2. 八年級社區高中職參訪

- 時間：12月24日(三)12:30~15:40

- 地點：新興高中

- 活動內容：高職群科介紹與體驗活動

- 注意事項：當天請同學午餐後快速完成打掃工作，在教室集合等待。輔導股長12:20至活動中心集合，帶新興高中隨車工作人員至各班，確認人數到齊且導師隨班，帶隊到北大門上車出發。

- 校刊內視鏡徵稿

- 八年級徵稿主題：隔宿露營

- 文字稿件規格：標題自訂，文字約300字，能附上照片更優。

- 圖畫規格：A4大小，彩色(漫畫、繪畫及創作媒材不拘)，可用學習單背面，或到輔導室拿白紙。

- 建議創作方向：隔宿有趣或令人驚訝的小故事，內心的感動與啟發。

- 紙本稿件請直接交輔導室資料組，文字附照片或電子稿件，請E-mail至nljh612@mail.nljh.tyc.edu.tw

- 收件時間114/11/17(一)~113/11/21(五)

- 獎項豐富，請導師鼓勵學生踴躍投稿。學習單不夠可到輔導室領取。

- 產業參訪開放八年級報名

- 活動時間:12/17(三)12:25~15:40

- 活動地點：郭元益糕餅博物館

- 活動內容：觀光工廠導覽、敲敲小糕餅DIY

- 報名時間：10/26~11/6

- 請老師鼓勵有興趣同學報名，每班最多5名，額滿為止。

四、九年級：

1. 技藝班：

- 加退選已於9/19（五）辦理完畢，往後僅接受退班申請。

- 學生請假：依照學校請假辦法，照常填寫假單，懇請導師或家長轉知輔導室，以利掌握學生出缺席。

- -事假：上課前一天由導師或家長致電通知輔導室。

- -病假：上課當天7:40前由導師或家長通知輔導室，如導師請同班同學轉知，請用紙寫上請假同學班級、姓名與假別，附上導師簽名轉交技藝班導師，感謝。

- 參訪活動

(1)	北科附工化工科:12/3(三)12:25~15:40(抽離式30名)

- 中壢高商(資處科、國貿科、商經科擇一):1/21(三) 12:25~15:40(抽離式30名)

- 活動當周一發放班級公假單與行前通知單，懇請導師轉知參加同學，感謝！

- 中大壢中宣導活動

(1) 時間:11/19(三)第五節

(2) 地點:博愛樓會議室

(3) 懇請老師推薦具有學術傾向與潛力的同學參加，每班3~5名。感謝！

- 內視鏡校刊徵稿

(1)	九年級徵稿主題：校慶運動會

(2)	徵稿類型：文字、攝影作品

(3)	文字稿件規格：文字稿件規格：標題自訂，文字約300字，能附上照片更優。

- 攝影稿件規格：JPG檔、870萬畫素以上(檔案大小5MB以上)檔名或e-mail主旨格式[班級座號姓名_主題]，附上攝影作品故事約50字。

(5)	創作方向：文字作品-校慶有趣或令人驚訝的小故事、內心感動與啟發。

攝影作品-呈現運動精神、班級團結、歡樂或專注等正向價值。

(6)	紙本稿件請直接交輔導室資料組，攝影作品、照片或電子稿件，請E-mail至nljh612@mail.nljh.tyc.edu.tw

- 收件時間114/11/3(一)~113/11/14(五)

(9)	獎項豐富，請導師鼓勵學生踴躍投稿。學習單不夠可到輔導室領取。

特教組:

- 資優班七年級校外教學為11/4(二)、八年級11/6(四)、九年級11/5(三)。

- 小六資優冬令營預計在1/26(一)、1/27(二)2日辦理。

四、人事室:

- 各位導師如於非上班時間處理重大緊急個案時，請第一時間報告單位主管，並檢附相關證明文件(例如通話紀錄、截圖、照片、紀錄、報案單等)，並於隔日上班後至線上差勤系統申請加班，附件夾帶上述相關證明文件後，覈實申請加班補休。

- 酒駕宣導：

桃園市政府來文有關酒後駕車嚴重影響機關學校形象，為維公務紀律，建立酒駕零容忍觀念，請各機關學校確實於內部公開集會(如行政或校務會議等)或其他集會場合積極宣導酒後不駕車，並提醒同仁，如酒後駕車經警察人員取締，應於事發後1週內主動告知服務機關(學校)。另同仁如有酒後駕車或酒後駕車肇事等情，行為人除依法令裁罰外，相關行政責任之檢討，請各機關學校務必盡速查證後，衡酌事實發生之原因及對政府形象之影響程度予以嚴格之處分。

- 教師(未兼行政)寒暑假出國申請報備

1.依本府教育局113年5月20日桃教人字第1130046144號函，有關未兼行政教師寒暑假出國報備方式考量寒暑假期間旨揭教師仍有返校服務或緊急校務聯繫等需求，及簡化未兼行政職務教師寒暑假出國程序，教育局前以109年3月18日桃教人字第1090021294號函知各校未兼行政教師於正常例假日及寒、暑假出國需「核准」改為「備查」，爰各校教師倘有出國需求，仍需完成出國備查程序。

2.本局所屬學校現行使用之雲端差勤系統，請未兼行政教師至差勤系統 / 差假申請單 / 寒暑假出國報備單，填寫送出。但若寒暑假出國期間適逢須返校(如備課日)，尚須填寫出國申請單以完成請假手續。